Risikoanalyse/Machbarkeitsanalyse

Puppenstuben-Atelier

Technische Risiken • Zugriff Entwicklungsumgebung (Internetverbindung)

Ausfall Hardware

Betriebswirtschaftliche Risiken • Non-Profit-Projekt, daher keine

Personelle Risiken • Mitarbeiterressourcen gering

• Motivation der Mitarbeiter

• fehlende Erfahrung in der Webseitenerstellung

Umweltrisiken • keine Einwände

• höhere Gewalt

Zeitrisiken • Unterrichtsplanung auf Grund von Corona-Pandemie

• Zeitplan hauptsächlich ohne Unterricht erstellt

Bewertung der Risiken für das Projekt "Puppenstuben-Atelier"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Risiko** | **Risikoart** | **Eintrittswahrscheinlichkeit** | **Schadensausmaß** |
| **1** | Zugriff Entwicklungsumgebung | technisch | 0,4 | 0,8 |
| **2** | Mitarbeiterressourcen | personell | 0,3 | 0,7 |
| **3** | Mitarbeitermotivation | personell | 0,6 | 0,5 |
| **4** | Mitarbeiter Erfahrung | personell | 0,3 | 0,3 |
| **5** | höhere Gewalt | Umwelt | 0,2 | 0,6 |
| **6** | Unterrichtsplanung | Zeit | 0,4 | 0,2 |
| **7** | Zeitplan | Zeit | 0,2 | 0,3 |

|  |
| --- |
| **Skala**:  Eintrittswahrscheinlichkeit: 0,1 – 0,9  Schadensausmaß: 0,1 – 0,9 |